РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  ХАКАСИЯ

Администрация Соленоозерного сельсовета Ширинского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.07.2018 г.                                    с. Соленоозерное                                             № 16

О подготовке проекта изменений в Правила

землепользования и застройки

Соленоозерного сельсовета

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года  «Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуюсь статьей 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Уставом муниципального образования Соленоозерный сельсовет Ширинского района Республики Хакасия,

- Начать подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Соленоозерного сельсовета.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Соленоозерного сельсовета (Приложение 1).

3. Направлять предложения по вопросу подготовки проекта изменений в Правила землепользования и застройки специалисту 2 категории Соленоозерного сельсовета Шифман К.А., по адресу: с. Соленоозерное, ул. Карла Маркса №42Г, здание администрации Соленоозерного сельсовета с 08:00 часов до 16:00 часов, перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов, выходные суббота, воскресенье. Электронная почта: sovet235@ail.ru.

4. Не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия данного распоряжения опубликовать в районной газете «Ширинский вестник» и на официальном сайте администрации муниципального образования Соленоозерный сельсовет «solonoozerniy.ru» сообщение о принятии данного распоряжения.

5. Настоящее распоряжение вступает с даты его подписания.

Глава

Соленоозерного сельсовета                                                                                В.И. Куру

Приложение 1

к распоряжению № 16 от 20.07.2018 .

Порядок и сроки проведения работ по подготовке

проекта изменений в Правила землепользования и застройки

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление проекта изменений в Правила землепользования и застройки | с 23.07.2018 до 25.08.2018 | В.И. Куру К.А. Шифман О.А. Худякова |
| 2 | Проверка комиссией проекта изменений в Правила землепользования и застройки | На всех этапах изготовления проекта | Комиссия |
| 3 | Направление проекта изменений в Правила землепользования и застройки главе Соленоозерного сельсовета | После проверки | К.А. Шифман |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта | К.А. Шифман |
| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки и опубликование проекта | Не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта | К.А. Шифман комиссия |
| 6 | Внесение изменений и дополнений после проведения публичных слушаний | В течение формирования протокола публичных слушаний | К.А. Шифман |
| 7 | Направление проекта изменений в Правила землепользования и застройки главе Соленоозерного сельсовета | После подписания протокола комиссии о проведении публичных слушаний | К.А. Шифман |
| 8 | Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила землепользования и застройки в Совет депутатов муниципального образования Соленоозерный сельсовет | В течение десяти дней после представления проекта | К.А. Шифман |
| 9 | Утверждение изменений в Правила землепользования и застройки или отправка на доработку советом депутатов муниципального образования Соленоозерный сельсовет | На ближайшем заседании совета депутатов | Совет депутатов |
| 10 | Опубликование изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования Соленоозерный сельсовет | После утверждения в течение 10 дней | К.А. Шифман |