РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                          РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛЕНООЗЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА                                  ШИРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.04.2026 г.                                          с. Соленоозерное	№ 29

	Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района 
Республики Хакасия на 2026 - 2030 годы»

	


В соответствии Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,  от 23.11.2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, администрация Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия на 2026 - 2030 годы» (Приложение).
2. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объёмы её финансирования подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей бюджета сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия.
3. Признать утратившими силу следующие постановления:
Постановление администрации Соленоозерного сельсовета от 01.02.2013 № 17 О принятии муниципальной целевой программы «Повышения энергетической эффективности экономики поселения и сокращение энергетических издержек на 2011-2020 г.г.»;
 Постановление администрации Соленоозерного сельсовета от 13.10.2019 № 121 «О внесении изменений и дополнений в постановление № 17 от 01.02.2013г. «О принятии муниципальной целевой программы «Повышения энергетической эффективности экономики поселения и сокращение энергетических издержек на 2011-2020 г.г.».».
4. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию), размещению на официальном сайте Соленоозерного сельсовета.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения 
Соленоозерного сельсовета
Ширинского муниципального района
Республики Хакасия:                                                                                          А.П.Никитин

Приложение 
к постановлению администрации 
Соленоозерного сельсовета
 Ширинского района Республики Хакасия
                       от 17.04.2026 № 29








МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности администрации сельского поселения 
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                                                          с. Соленоозерное, 2026 г.
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ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия на 2026 - 2030 годы»
	Полное наименование программы

	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации сельского поселения 
Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия на 2026 - 2030 годы» 

	Основания для разработки 
Программы 
	- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»
- Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 
№ 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и государственного образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020г № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды.»
- Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
- Приказ Минэкономразвития России от 09.03.2023 №158 «О внесении изменений в Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. № 425».

	Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы
	Администрация сельского поселения 
Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия;
МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

	Полное наименование разработчиков программы
	Администрация сельского поселения 
Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия

	Цели программы 
	Обеспечение снижения объема потребляемых энергоресурсов, теплоресурсов до 19 % к 2030 году

	Задачи программы 
	- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
- реализация имеющегося потенциала энергосбережения муниципальных учреждений

	Целевые показатели программы

	- экономия потребления электрической энергии муниципальными учреждениями 
2026-2030 годы – 12%.
- экономия потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями 
2026-2030 годы – 7%.

	Сроки реализации программы
	2026 - 2030 годы 

	Объемы и источники 
Финансирования 
программы 
	За счет средств бюджета: 
2026 год – 5тыс. руб.; 
2027 год – 66 тыс. руб.; 
2028 год – 40 тыс. руб;
2029 год – 35 тыс.руб.;
2030 год – 30 тыс.руб.

	Ожидаемые конечные 
результаты программы 
	Снижение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг



1.Пояснительная записка
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Общая информация об организации:
  Основной вид деятельности: 
84.11.31 - Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений;  Среднесуточная численность пользователей (работников и посетителей) – 15 чел.





Таблица 1
Основные характеристики объекта
	Наименование здания, адрес
	Год ввода в экспл
	Общая площадь здания, м2
	Объем здания по наружному обмеру, м3
	Исполнение здания (кирпичное, деревянное)
	Этажность
	Остекление (одинарное двойное, тройное)
	Энергопотребление здания за2025 год
	Наличие приборов учета (количество)

	
	
	
	
	
	
	
	Электроэнергия, тыс.кВт.ч
	Тепловая энергия, Гкал
	Вода, куб.м
	Уголь, т
	Электроэнергии
	Тепловая энергия
	Вода

	Здание Администрации
	1982
	321,4
	964,2
	брус
	1
	двойное
	10,181
	- 
	13,7
	-
	1
	-
	-

	Здание клуба (СДК)
	1961
	264
	924
	брус
	1
	двойное
	32,045
	-
	24
	
	1
	-
	-

	Здание котельной
	1978
	225,7
	869
	кирпич
	1
	-
	55,940
	
	-
	-
	1
	1
	-


Таблица 2 
Данные о фактическом потреблении ТЭР и воды за 2025 год
	Наименование учреждения
	Электрическая энергия
	Вода
	Уголь

	
	Кол-во, тыс.кВт.ч
	Сумма, тыс.руб.
	Кол-во, куб.м.
	Сумма, тыс.руб.
	тонн
	Сумма, тыс.руб.

	
	
	всего
	В том числе
	
	всего
	В том числе
	
	всего
	В том числе

	
	
	
	бюджет
	внебюджет
	
	
	бюджет
	внебюджет
	
	
	бюджет
	внебюджет

	Администрация Соленоозерного сельсовета
	10,181
	103,337
	103,337
	-
	 13,7
	1,7
	1,7
	-
	-
	-
	-
	-

	МКУ Соленоозерный СДК
	32,045
	325,153
	325,153
	-
	24
	3,1
	3,1
	-
	-
	-
	-
	-

	Здание котельной МУП Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»
	55,940
	514,971
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Итого: расходы на оплату всех энергетических ресурсов и воды за 2025 год – 948,261 тыс. руб

Таблица 3 
Данные о фактической оснащенности приборами учета
	Наименование
	Количество объектов, потребляющих ресурс, ед.
	Количество объектов, подлежащих оснащению приборами учета, ед
	Процент оснащенности, %
	Количество приборов учета, шт.
	Запланировано к установке на период 2026-2030 гг., шт.

	Электрическая энергия
	3
	3
	100
	3
	-

	Тепловая энергия
	1
	1
	100
	1
	-

	Вода
	3
	0
	-
	0
	-



2.Обоснование проблемы

Повышение энергетической эффективности определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности при эксплуатации объектов, находящихся в собственности сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия на объектах, используемых для выработки тепловых ресурсов. 
В условиях ежегодного роста стоимости энергетических ресурсов (далее – энергоресурсов) крайне важным становится:
- обеспечение эффективного использования энергоресурсов,
- формирование условий для энергосбережения, в целях уменьшения потребления энергетических ресурсов и уменьшения расходования бюджетных средств на оплату за предоставляемые коммунальные услуги, либо уменьшение затрат на выработку ресурсов. 
Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату ресурсов. 
Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление энергетических ресурсов сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия. Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий по основным направлениям, взаимоувязанных по целям и задачам. 
Необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия. Основными мерами будут являться:
– энергетический аудит для выявления потерь и резервов экономии энергопотребления;
–    применение в освещении энергосберегающих ламп;
-  утепление помещений при капитальном и текущем ремонте.

3. Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения

Реализация политики энергосбережения на территории сельского поселения, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.
Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.
         Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны. Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения, изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.
         Основным инструментом управления энергосбережением 
является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения. Принятая на федеральном и региональном уровнях энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития муниципальных образований.
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий; 
- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения; 
- зависимость рынков энергоносителей от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития сельского поселения. В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета сельского поселения, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в зданиях, расположенных на территории сельского поселения.
На территории сельского поселения в 2013г. проводились энергетические обследования (энергоаудит) отдельных зданий (учреждений). Основными недостатками являются:
- потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и запорной арматуры.
В числе основных причин, по которым энергоснабжение зданий, расположенных на территории сельского поселения, выходит на первый план является необходимость:
- снижения расходов бюджета сельского поселения, граждан на оплату коммунальных услуг по отоплению, электроснабжению;
- улучшения микроклимата в зданиях;
- уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в зданиях и учреждениях, расположенных на территории сельского поселения, при неизбежном росте тарифов.

Характеристика зданий, строений, сооружений

1. Здание Администрации 
	Общая площадь помещений, м2 
	321.4

	Отапливаемая площадь помещений, м2 
	296

	Численность работников сельсовета, чел. 
	8 


Система электроснабжения 
Система внутреннего освещения имеет 1 ввод, оборудованный прибором учета, состоит из светодиодных светильников (16 шт./10 Вт), светодиодных ламп (10 шт./10 Вт). 
Система уличного освещения оборудована приборами учета, оснащено фотореле. Из 8,2 км общей протяженности улиц 8,2 км освещено. 62 светильника в уличном освещении светодиодные, нового образца соответствующие нормам искусственного освещения селитебных территорий. 
Система отопления 
Отопление помещений здания Администрации осуществляется электро –отоплением. Количество окон ПВХ – 13 шт. 

2. Здание Сельского Дома Культуры
	Общая площадь помещений, м2 
	264

	Отапливаемая площадь помещений, м2 
	220

	Численность работников, чел. 
	3 


Система электроснабжения 
Система внутреннего освещения имеет 1 ввод, оборудованный прибором учета, состоит из светодиодных светильников (11 шт./10 Вт), светодиодных ламп (12 шт./10 Вт). 
Система отопления 
В здании ДК отопление помещений осуществляется электро –отоплением.
Количество окон ПВХ – 4 шт. 
     3.	Здание котельной
Общая площадь, м2 	                                    225,7
Отапливаемая площадь помещений, м2 	173,7
Численность работников, чел. 	            6 
Система электроснабжения 
Система внутреннего освещения имеет 1 ввод, оборудованный прибором учета, состоит из светодиодных светильников (8 шт./10 Вт), светодиодных ламп (3 шт./10 Вт). 
Система отопления 
В здании котельной отопление осуществляется от самой котельной.
Количество окон – 0 шт.
Таблица 4
Данные об объеме потребления электрической энергии
	№
п/п
	Наименования      
      показателей
	Единица 
измерения
	
	

	
	
	
	В натуральном выражении
	В денежном выражении (тыс.рублей)

	1 
	           2           
	    3    
	4
	5

	11
	Потребление электрической энергии (Администрация Соленоозерного сельсовета, уличное освещение)
	тыс.кВт.ч
	17,8
	180,8

	2
	Потребление электрической энергии (Сельский Дом Культуры)
	тыс.кВт.ч
	32,045
	325,2

	3
	Потребление электрической энергии (котельной)
	тыс.кВт.ч
	55,94
	514,9



4.Цели и задачи и приоритеты развития Программы

Основными целями Программы является: 
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов; 
- повышение энергетической эффективности при эксплуатации объектов, находящихся в собственности сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия; 
- повешение энергетической эффективности при производстве и передаче энергоресурсов. 
Основными задачами Программы являются: 
1. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затраты по сельскому поселению Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия. 
2. Комплексное внедрение энергосберегающих технологий, предполагающее реализацию затратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 
3. Разработка и реализация на объектах мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с учетом предшествующего опыта реализации энергосберегающих мероприятий. 
Поставленные цели и задачи в рамках Программы направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении, лишь только при их последовательной и полной реализации возможно повышение энергетической эффективности на объектах, находящихся в собственности сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия.

5. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, целевые показатели, описание ожидаемых результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 
№ 261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Целью муниципальной программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 
Целевые показатели реализации муниципальной программы: 
1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 
2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
3. Повышение эффективности системы электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения. 
Реализация программы позволит: 
- осуществить переход на энергоэффективный путь развития; 
- оптимизировать топливно-энергетический баланс. 
Муниципальная программа рассчитана на 2026-2030 года. 
[bookmark: _GoBack]Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы представлены в разделе 12 муниципальной программе. 

6. Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности
- экономия электрической энергии в части освещения, электропривода, электрообогрева, электроплит, холодильных установок, бытовых устройств, а также снижение потерь в распределительных и групповых электросетях;
 - экономия тепловой энергии в части снижения теплопотерь и повышение эффективности систем теплоснабжения.





















7. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Таблица 5
	№
П№/п

	Наименование
	Объем средств 2026-2030гг.
(тыс.руб.)
	В том числе по годам (тыс.руб.)
	

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	Всего




	РХ бюджета
	местный бюджет
	Всего




	РХ бюджета
	местный бюджет
	Всего




	РХ бюджета
	местный бюджет
	Всего




	РХ бюджета
	местный бюджет
	Всего




	РХ бюджета
	местный бюджет
	Получаемый эффект

	1
	Организационно-аналитические мероприятия
	
	
	
	
	
	
	

			1
	Информирование населения (потребителей) о требованиях законодательства по оснащению приборами учета водо-, тепло-, электропотребления 
	0,0
(финансирование не требуется)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Информир-е жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективнос-ти энергосбережении (использование энергосберегающих ламп, приборов и т.д.)

	
	 Организационно-аналитические мероприятия.

	2

2
	Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий   при ремонте, зданий, строений, сооружений.  
	0,0
(финансирование не требуется)


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется

	
	Технические и технологические мероприятия по энергосбережению

	
3
	Мониторинг  показателей энергопотребления в учреждениях, учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений).
	0,0
(финансирование не требуется)

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребления и отчетности перед вышестоящими органами и организациями.

	
4
	Проведение энергетических обследований муниципальных учреждений, финансируемых из муниципального бюджета (далее – один раз в пять лет), в том числе: энергетических обследований муниципальных зданий и составление энергетических паспортов по результатам обследования по каждому зданию
	60,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20,0
	20,0
	0,0
	20,0
	20.0
	0,0
	20,0
	20,0
	0,0
	сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объёме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте

	
5
	Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон и т.п.
	50.0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Экономия тепловой энергии

	

6
	Замена ламп на  светодиодные в административных зданиях
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Снижение электропотребления

			7
	Ремонт  системы освещения, замена  ламп. фотореле
	55,0
	5,0
	0,0
	5,0
	10,0
	0,0
	10,0
	20,0
	0,0
	20,0
	10,0
	0,0
	10,0
	10,0
	0,0
	10,0
	

	8
	Установка, замена приборов учета  
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,0
	0,0
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,0
	0,0
	5,0
	0,0
	0.0
	0,0
	Снижение электропотребления

	ВСЕГО
	176,0
	5,0
	
	
	66,0
	
	
	40,0
	
	
	35,0
	
	
	30,0
	
	
	






8. Обоснование ресурсного обеспечения

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджета сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, бюджета муниципального образования Ширинский район, бюджета Республики Хакасия. Ежегодные объемы финансирования Программы будут уточнятся, исходя из возможностей бюджетов сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия и с учетом предоставляемых субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению, на соответствующих финансовый год. 
Таблица 6
	№ п/п 
	Годы 
	Объем финансирования из бюджета Соленоозерного сельсовета (тыс.руб.) 

	1 
	2026
	5,0 

	2
	2027
	66,0

	3
	2028
	40,0

	4
	2029
	35,0

	5
	2030
	30,0

	ВСЕГО 
	176,00



9. Сроки и этапы реализации Программы

Программу предусматривается реализовать в один этап (2026 – 2030 г.г.) 
Основными направлениями работы в области энергосбережения должны быть:
- замена светодиодных светильников на энергосберегающие лампы и светильники;
- Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон и т.п.;
- проведение энергетических обследований объектов бюджетной сферы.

10. Управление и контроль за реализацией Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения запланированных программных мероприятий на соответствующий год с учетом финансовых возможностей.
Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, а также учет, контроль за их реализацией, анализ эффективности программных мероприятий проводятся администрацией Соленоозерного сельсовета, в рамках которого:
- ежеквартально проводиться мониторинг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- рассматривают ход реализации программных мероприятий Программы.
Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация Соленоозерного сельсовета.
Контроль и ответственность за ходом реализации мероприятий осуществляется администрацией Соленоозерного сельсовета.

11. Ожидаемые конечные результаты от реализации программных мероприятий. 

В результате реализации Программы должно быть обеспечено: 
- проведены мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения; 
- обеспечен учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов за счет оснащения организаций современными техническими средствами учета потребления топливно-энергетических ресурсов. 
- экономия электрической энергии; 
- снижены расходы местного бюджета на оплату электрической энергии; 
- полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; 
- переход на приборный учет при расчетах населения.
Оценка эффективности Программы осуществляется исходя из отношения показателей целей Программы к показателям непосредственных результатов реализации программных мероприятий.
12. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности
Таблица 7
	N п/п
	Наименование показателя программы
	Ед. измер.
	Плановые значения целевых показателей программы

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Оснащенность приборами учета 
	%
	75
	75
	90
	90
	100

	2
	Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации  в жилом секторе
	%
	5
	15
	30
	45
	60

	3
	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения
	 %
	98
	98
	100
	100
	100

	4
	Количество зданий муниципальной собственности полностью оснащенных энергосберегающими источниками электрической энергии для обеспечения освещенности
	 %
	96
	98
	100
	100
	100

	5
	Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования  
	%
	100
	100

	100
	100
	100

	6
	Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов)
	%
	100
	100

	100
	100
	100

	7
	Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (Административное здание)
	%
	100
	100

	100
	100
	100






Приложение 1
 к программе

ОТЧЕТ (форма)
[bookmark: __RefHeading___Toc417562935]О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
[bookmark: __RefHeading___Toc417562936]И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
согласно Приложению № 4 приказа от 30 июня 2014 № 398 
Минэнерго России
Государственное/муниципальное бюджетное учреждение Ивановской области
«________________________________________________________________»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КОДЫ
	
	

	на 1 января 20_____г. Дата
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	

	№ п/п
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей программы

	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	



Руководитель
(уполномоченное лицо) _________________ ________________
(должность) (расшифровка)

Руководитель технической службы
(уполномоченное лицо) _________________ ________________
(должность) (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо) _________________ ________________
(должность) (расшифровка)
	«____» ______________ 20__ г.
	


Приложение 2
к программе
ОТЧЕТ (форма)
[bookmark: __RefHeading___Toc417562938]О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
согласно Приложению № 5 приказа от 30 июня 2014 № 398 
Минэнерго России

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КОДЫ
	
	

	на 1 января 20_____г. Дата
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	
	



«________________________________________________________________»

	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	количество
	ед. изм.
	
	
	

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	план
	факт
	отклонение
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Итого по мероприятиям
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по мероприятиям
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	Всего по мероприятиям
	X
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	СПРАВОЧНО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего с начала года реализации программы
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	


Руководитель
(уполномоченное лицо) _________________ ________________
(должность) (расшифровка)

Руководитель технической службы
(уполномоченное лицо) _________________ ________________
(должность) (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо) _________________ ________________
(должность) (расшифровка)

	«____» ______________ 20__ г.
	



