Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия «Программу «Благоустройство территории Соленоозерного сельсовета на 2023 – 2027 годы)»

За 2023г.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Мероприятия | Плановые бюджетные ассигнования (тыс. руб.) |  |  |  | Фактически исполнено (тыс. руб.) | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Соленоозерного сельсовета на 2023 – 2027 годы)» | Уличное освещение | Местный бюджет |  | 10,0 |  | 0,0 | - |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Озеленение | Местный бюджет |  | 40,0 |  | 0,0 | - |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0.0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Организация и содержание мест захоронения | Местный бюджет |  | 20,0 |  | 0,0 | - |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | Местный бюджет |  | 110,0 |  | 0,0 | - |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0.0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Работы по межеванию и оформлению земельных участков в собственность сметные экспертизы и т.д. | Местный бюджет |  | 5,0 |  | 0,0 | - |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Приобретение, ремонт и содержание малых архитектурных форм | Местный бюджет | 50,0 |  | 0,0 |  | - |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Расходы на ремонт о содержание мест "Памятника войнам, погибшим в Великой Отечественной войне" | Местный бюджет |  | 10,0 |  | 0,0 | - |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Ремонт фонтана | Местный бюджет |  | 10,0 |  | 0,0 | - |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Создание площадок под ТКО | Местный бюджет | 20,0 |  | 0,0 |  | - |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Ликвидация несанкционированной свалки | Местный бюджет | 85,85 |  | 82,1 |  | 95,6 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | ИТОГ |  |  |  |  |  |  |

Критериями оценки являлись:

Оценка достижения показателей эффективности реализации программы;

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

По результатам проведенной оценки:

Уровень достижения значений целевых показателей  9,56 процентов

Так, по результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы имеет средний уровень эффективности

Основной причиной недостаточно высокого уровня реализации муниципальной программы является: недостаточное финансирование, предусмотренное муниципальной программой и не достижение значений целевых показателей эффективности.

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы.

Глава Соленоозерного сельсовета                                       А.П.Никитин

Дата создания: 12-01-2024