РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                          РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛЕНООЗЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА                                  ШИРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2025 г.                                             с. Соленоозерное                                            № 88 жкх

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке

к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

Для своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г., руководствуясь Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, администрация Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. согласно приложению.

- Постановление подлежит опубликованию (обнародованию), размещению на официальном сайте Соленоозерного сельсовета.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения

- Соленоозерного сельсовета

- Ширинского муниципального района

- Республики Хакасия:                                                                                 А.П.Никитин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета

Ширинского муниципального района Республики Хакасия

от 21.07.2025 № 88 жкх

ПЛАН

мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 1.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 | 19.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 | 25.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 | 17.09.2024 |  |
| 1.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 | 21.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 | 17.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 | 15.05.2025 |  |
| 1.3 | Продолжительность отопительного периода |  |  |
|  | 2022-2023 | 240 дня |  |
|  | 2023-2024 | 239 дня |  |
|  | 2024-2025 | 247 дня |  |
| 1.4 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.5 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.6 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.7 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 | в штатном режиме |  |
| 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| 2.1 | Провести обследование труб и боровов котельных | не позднее 30.05.2025 | МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» |
| 2.2 | Проведение проверки технического состояния здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; | не позднее 01.09.2025 | МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик |
| 2.3. | Подготовить организационно-распорядительные документы организаций о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию коммунального оборудования | не позднее 15.09.2025 | МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» |
| 2.4 | Проверка состояния системы мониторинга систем теплоснабжения | не позднее 15.09.2025 | МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» |
| 2.5 | Обучение ответственных за тепловое, водное хозяйство | не позднее 01.09.2025 | МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» |
| 2.6 | Актуализировать: - перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования - эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции | не позднее 01.09.2025 | МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» |
| 2.7 | Актуализировать: - температурные графики - гидравлические режимы работы системы теплоснабжения - эксплуатационные инструкции по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения | не позднее 01.09.2025 | МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» |
| 2.8 | Произвести опробование работоспособности оборудования насосных установок (составить акт) | не позднее 01.09.2025 | МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» |
| 2.9 | Заключить/пролонгировать договоры поставки основного топлива на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, Обеспечить наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденных нормативов запасов | не позднее 01.09.2025 | МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» |
| 2.10 | Актуализировать перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ | не позднее 01.09.2025 | МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» |
| 2.11 | Актуализировать порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) | не позднее 01.09.2025 | МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» |
| 2.12 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | не позднее 01.09.2025 | МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» |
| 2.13 | Выполнение работ по промывке и очистки систем | не позднее 01.08.2025 | МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» |
| 2.14 | Подготовка и проведение системы отопления к проведению гидравлических испытаний на прочность и мощность тепловых сетей | не позднее 22.09.2025 | МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» |
| 2.15 | Провести текущий ремонт и содержание оборудования котельных | по мере необходимости | МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» |
| 2.16 | Проверка электрического оборудования водозаборных скважин | не позднее 01.09.2025 | МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» |
| 2.17 | Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации аварий на объектах коммунального хозяйства | не позднее 15.09.2025 | МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» |
| 2.18 | Ремонт водопроводных сетей | по мере необходимости | МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» |
| 2.19 | Обследование жилого фонда на готовность к осеннее-зимнему периоду | не позднее 31.08.2025 | Администрация Соленоозерного сельсовета |
| 2.20 | Оформление и подписание акта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг. | не позднее 22.09.2025 | Администрация Соленоозерного сельсовета |
| 2.21 | Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода | не позднее 01.10.2025 | Администрация Соленоозерного сельсовета |