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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                          РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛЕНООЗЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА                                  ШИРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
21.07.2025 г.                                             с. Соленоозерное                                            № 88 жкх

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке
к отопительному периоду 2025-2026 г.г. 


Для своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г., руководствуясь Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, администрация Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. согласно приложению. 
2. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию), размещению на официальном сайте Соленоозерного сельсовета.
3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой



Глава сельского поселения 
Соленоозерного сельсовета
Ширинского муниципального района
Республики Хакасия:                                                                                 А.П.Никитин















УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета
 Ширинского муниципального района Республики Хакасия
от 21.07.2025 № 88 жкх

ПЛАН
мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. 

	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Примечание

	1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

	1.1
	Начало отопительного сезона

	
	2022-2023 
	19.09.2022
	

	
	2023-2024 
	25.09.2023
	

	
	2024-2025
	17.09.2024
	

	1.2
	Завершение отопительного сезона

	
	2022-2023 
	21.05.2023
	

	
	2023-2024 
	17.05.2024
	

	
	2024-2025
	15.05.2025
	

	1.3
	Продолжительность отопительного периода

	
	2022-2023 
	240 дня
	

	
	2023-2024 
	239 дня
	

	
	2024-2025 
	247 дня
	

	1.4
	Технологические нарушения по внешним причинам

	
	2022-2023 
	 нет
	

	
	2023-2024 
	 нет
	

	
	2024-2025
	 нет
	

	1.5
	Технологические нарушения по внутренним причинам

	
	2022-2023
	нет
	

	
	2023-2024
	нет
	

	
	2024-2025
	нет
	

	1.6
	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя

	
	2022-2023
	нет
	

	
	2023-2024
	нет
	

	
	2024-2025 
	нет
	

	1.7
	Аварийные ситуации

	
	2022-2023
	нет
	

	
	2023-2024
	нет
	

	
	2024-2025 
	нет
	

	1.8
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования

	
	2022-2023 
	в штатном режиме
	

	
	2023-2024 
	в штатном режиме
	

	
	2024-2025 
	в штатном режиме
	

	2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Примечание

	2.1
	Провести обследование труб и боровов котельных
	не позднее 30.05.2025   
	МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

	2.2
	Проведение проверки технического состояния здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания;
	не позднее 01.09.2025
	МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик

	2.3.
	Подготовить организационно-распорядительные документы организаций о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию коммунального оборудования
	не позднее 15.09.2025
	МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

	2.4
	Проверка состояния системы мониторинга систем теплоснабжения
	не позднее 15.09.2025
	МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

	2.5
	Обучение ответственных за тепловое, водное хозяйство
	не позднее 01.09.2025
	[bookmark: _GoBack]МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

	2.6
	Актуализировать:
-	перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования 
- эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции
	не позднее 01.09.2025
	МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

	2.7
	Актуализировать:
· температурные графики
· гидравлические режимы работы системы теплоснабжения
- эксплуатационные инструкции по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения
	не позднее 01.09.2025
	МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

	2.8
	Произвести опробование работоспособности оборудования насосных установок (составить акт)
	не позднее 01.09.2025
	МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

	2.9
	Заключить/пролонгировать договоры поставки основного топлива на срок не менее срока предстоящего отопительного периода,
Обеспечить наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденных нормативов запасов
	не позднее 01.09.2025
	МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

	2.10
	Актуализировать перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ
	не позднее 01.09.2025
	МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

	2.11
	Актуализировать порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)
	не позднее 01.09.2025
	МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

	2.12
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	не позднее 01.09.2025
	МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

	2.13
	Выполнение работ по промывке и очистки систем 
	не позднее 01.08.2025
	МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

	2.14
	Подготовка и проведение системы отопления к проведению гидравлических испытаний на прочность и мощность тепловых сетей
	не позднее 22.09.2025
	МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

	2.15
	Провести текущий ремонт и содержание оборудования котельных
	по мере необходимости
	МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

	2.16
	Проверка электрического оборудования водозаборных скважин
	не позднее 01.09.2025
	МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

	2.17
	Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации аварий на объектах коммунального хозяйства
	не позднее 15.09.2025
	МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

	2.18
	Ремонт водопроводных сетей 
	по мере необходимости
	МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»

	2.19
	Обследование жилого фонда на готовность к осеннее-зимнему периоду
	не позднее 31.08.2025
	Администрация Соленоозерного сельсовета

	2.20
	Оформление и подписание акта готовности к прохождению отопительного периода 
2025-2026 гг. 
	не позднее 22.09.2025 
	Администрация Соленоозерного сельсовета

	2.21
	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода
	не позднее 01.10.2025   
	Администрация Соленоозерного сельсовета







 
