РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                          РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛЕНООЗЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА                                  ШИРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2026 г.                                             с. Соленоозерное                                            № 34 жкх

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства

Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия

к работе в осеннее- зимний период 2026-2027 г.г.

Для своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г., руководствуясь Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, администрация Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее-зимний период 2026-2027 г.  согласно приложению 1.

2. Начальнику МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» Хандалину Д.Л. обеспечить подготовку объектов теплоснабжения и водоснабжения, выполнение мероприятий по регулировке и ремонту сетей с целью сокращения потерь при транспортировке к потребителям в поселении Соленоозерного сельсовета.

- Создать до начала отопительного сезона на складе расчетный запас топлива и резерв материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварийной ситуации.

- Завершить выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее- зимний период 2026-2027 года в срок до 10 сентября 2026года.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

- Соленоозерного сельсовета

- Ширинского муниципального района

- Республики Хакасия:                                                                                 А.П.Никитин

Приложение 1

к Постановлению администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета

Ширинского муниципального района Республики Хакасия

от 13.05.2026 № 34 жкх

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осеннее-зимний период 2026-2027 г.

| № п/п | Наименование | Сроки | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуализация схемы теплоснабжения | до 01.07.2026 | Администрация Соленоозерного сельсовета |  |
| 1.2 | Создание комиссии по проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов | до 15.08.2026 | Администрация Соленоозерного сельсовета |  |
| 1.3. | Осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии | С 01.08.2026 по 10.09.2026 | Администрация Соленоозерного сельсовета» |  |
| 1.4 | Осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации | до 05.10.2026 | Администрация Соленоозерного сельсовета |  |
| 1.5 | Подготовка документов для получения Паспорта готовности муниципального образования к ОЗП 2026-2027г.г. | до 31.10.2026 | Администрация Соленоозерного сельсовета |  |
| 1.6 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов для социального объекта | до 14.09.2026 | Администрация Соленоозерного сельсовета |  |
| 1.7 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026- 2027 годов для социального объекта | до 15.09.2026 | Администрация Соленоозерного сельсовета |  |
| 1.8 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающей организации | 15.10.2026 | Администрация Соленоозерного сельсовета |  |
| 1.9 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026- 2027 годов теплоснабжающей организации | до 01.11.2026 | Администрация Соленоозерного сельсовета |  |
| 2. Технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |  |
| 2.1 | Контроль за проведением осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения | Май-Сентябрь | Администрация Соленоозерного сельсовета |  |
| 2.2 | Контроль за созданием запаса материально - технических средств для ликвидации аварий на объектах ЖКХ | Май-Сентябрь | Администрация Соленоозерного сельсовета |  |
| 2.3 | Контроль за проведением регламентных работ на котельной | до 01.09.2026 | Администрация Соленоозерного сельсовета |  |
| 2.4 | Контроль за проведением ремонта дымовой трубы котельной | Май-Сентябрь | Администрация Соленоозерного сельсовета |  |
| 2.5 | Контроль за проведением строительно-технической экспертизы технического состояния здания котельной | Май-Сентябрь | Администрация Соленоозерного сельсовета |  |