
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                          РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛЕНООЗЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА                                  ШИРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
13.05.2026 г.                                             с. Соленоозерное                                            № 34 жкх

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства
Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия
к работе в осеннее- зимний период 2026-2027 г.г.


Для своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г., руководствуясь Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, администрация Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее-зимний период 2026-2027 г.  согласно приложению 1. 
2. Начальнику МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» Хандалину Д.Л. обеспечить подготовку объектов теплоснабжения и водоснабжения, выполнение мероприятий по регулировке и ремонту сетей с целью сокращения потерь при транспортировке к потребителям в поселении Соленоозерного сельсовета.
- Создать до начала отопительного сезона на складе расчетный запас топлива и резерв материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварийной ситуации.
- Завершить выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее- зимний период 2026-2027 года в срок до 10 сентября 2026года.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Глава сельского поселения 
1. Соленоозерного сельсовета
1. Ширинского муниципального района
1. Республики Хакасия:                                                                                 А.П.Никитин






Приложение 1
к Постановлению администрации сельского поселения Соленоозерного сельсовета
 Ширинского муниципального района Республики Хакасия
от 13.05.2026 № 34 жкх

ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
 к работе в осеннее-зимний период 2026-2027 г.  
	№ п/п
	Наименование
	Сроки
	Ответственный исполнитель
	Отметка о выполнении мероприятий

	1. Организационные мероприятия по подготовке к отопительному периоду

	1.1
	Актуализация схемы теплоснабжения
	до 01.07.2026
	Администрация Соленоозерного сельсовета
	

	1.2
	Создание комиссии по проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  2026-2027 годов
	до 15.08.2026
	Администрация Соленоозерного сельсовета
	

	1.3.
	Осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей  тепловой энергии
	С 01.08.2026 по 10.09.2026
	Администрация Соленоозерного сельсовета»
	

	1.4
	Осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации
	до 05.10.2026
	Администрация Соленоозерного сельсовета
	

	1.5
	Подготовка документов для  получения Паспорта готовности муниципального образования к ОЗП 2026-2027г.г.
	до 31.10.2026
	Администрация Соленоозерного сельсовета
	

	1.6
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов для социального объекта 
	до 14.09.2026
	Администрация Соленоозерного сельсовета
	

	1.7
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026- 2027 годов для социального объекта
	до 15.09.2026
	Администрация Соленоозерного сельсовета
	

	1.8
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающей организации
	15.10.2026
	Администрация Соленоозерного сельсовета
	

	1.9
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026- 2027 годов теплоснабжающей организации
	до 01.11.2026
	Администрация Соленоозерного сельсовета
	

	2. Технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

	2.1
	Контроль за  проведением  осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения
	Май-Сентябрь
	Администрация Соленоозерного сельсовета
	

	2.2
	Контроль за созданием запаса материально - технических средств для ликвидации аварий на объектах ЖКХ
	[bookmark: _GoBack]Май-Сентябрь
	Администрация Соленоозерного сельсовета
	

	2.3
	Контроль за проведением регламентных работ на котельной  
	до 01.09.2026
	Администрация Соленоозерного сельсовета
	

	2.4
	Контроль за проведением  ремонта дымовой трубы котельной 
	Май-Сентябрь
	Администрация Соленоозерного сельсовета
	

	2.5
	Контроль за проведением строительно-технической экспертизы технического состояния здания котельной
	Май-Сентябрь
	Администрация Соленоозерного сельсовета
	




